EST323 · INGENIERÍA DE SOFTWARE II · UNIDAD I · SESIÓN 3 · PRÁCTICA 2
Catálogo de requisitos del proyecto
Facultad de Ingeniería Estadística e Informática · UNA Puno · Docente: Milton Vladimir Mamani Calisaya. Se entrega hoy, en PDF, con los tres nombres. Si todavía no tienen cliente, usen la biblioteca del ejemplo.

	Proyecto
	Cliente / área
	Integrantes
	Fecha

	
	
	
	



1 · Interesados
Mínimo tres. Un requisito que solo recoge la voz de quien firmó el pedido va a fallar frente a los demás.
	Rol
	Quién es
	Qué le importa
	Cómo lo vamos a consultar

	Bibliotecario
	Sra. encargada del mostrador
	Que registrar un préstamo no demore más que el cuaderno
	Observación de dos horas en el mostrador, semana 4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



2 · Requisitos funcionales
Ocho, en formato de historia de usuario. Cada uno con al menos un criterio de aceptación escrito como Dado / Cuando / Entonces: ese criterio es la prueba que se va a ejecutar en la revisión.
	ID
	Como… quiero… para…
	Criterio de aceptación
	MoSCoW
	Esfuerzo
	Vuelta

	RF-01
	Como estudiante quiero ver si un ejemplar está disponible para no cruzar el campus en vano
	Dado un libro con 3 ejemplares y 2 prestados, cuando lo busco por título, entonces el sistema muestra «1 disponible» y el estante
	Debe
	3
	01

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3 · Requisitos no funcionales
Cuatro. Cada uno con su número y con la forma concreta de medirlo. Sin número no es un requisito.
	ID
	Enunciado
	Cómo se mide
	Valor objetivo
	MoSCoW

	RNF-01
	La búsqueda del catálogo responde rápido bajo carga normal
	Prueba de carga con 50 usuarios simultáneos
	Menos de 2 segundos
	Debe

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





4 · Qué entra en la vuelta 01
Capacidad estimada del equipo para las tres semanas. La regla sigue siendo la de la sesión 2: lo que entreguen tiene que servirle a alguien de verdad el día que se publique.
	ID
	Requisito
	Esfuerzo

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Esfuerzo total de la vuelta 01: __________ puntos, de una capacidad de __________ puntos.
El día que publiquemos la vuelta 01, ________________________________ va a poder _______________________________________, que hoy no puede hacer.

5 · Preguntas abiertas
Mínimo tres. Todo lo que tuvieron que suponer porque no pudieron preguntárselo al cliente. Un catálogo honesto tiene preguntas abiertas; uno deshonesto las rellena con supuestos que nadie confirmó.
	Pregunta
	A quién se la hacemos
	Para cuándo
	Qué supusimos mientras tanto

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



6 · Revisión antes de entregar
Los seis defectos de la lámina 12. Marquen cada casilla solo después de revisar requisito por requisito.
☐  Ningún requisito usa palabras sin forma de probarse: rápido, amigable, moderno, intuitivo, seguro, completo.
☐  Todos los requisitos tienen una prueba imaginable que los declararía cumplidos.
☐  Ninguna decisión técnica se coló como requisito; las que hay están en la hoja de decisiones técnicas.
☐  Ningún requisito lleva una «y» que en realidad esconda dos requisitos.
☐  No hay dos requisitos que se contradigan entre sí.
☐  Cada requisito tiene un interesado que lo pidió y que puede confirmarlo.

7 · Declaración de uso de asistentes de IA
Se puede usar, pero se declara: qué herramienta, en qué parte y qué se revisó a mano. Lo que entreguen tienen que poder defenderlo.
	Herramienta
	En qué parte se usó
	Qué revisamos a mano

	
	
	

	
	
	



